1. Faza koncepcyjna i dowody społeczne (Zadanie dla Designera/Managera)

- Cel z tablicy: Rozwiązanie problemu samotności, wykluczenia cyfrowego i braku integracji sąsiedzkiej w dużych miastach.

- UX/UI: Stworzenie makiet w Figmie z naciskiem na widok mobilny (PWA). Główny ekran to interaktywna mapa, poboczny to sekcja ogłoszeń ("ogłoszenia") i czat.

- Prezentacja (Pitch): Zbudowanie narracji opartej na Waszych personach (nauczyciel, opiekun starszej osoby, student) udowadniającej, że jest to realny problem do rozwiązania.

2. Architektura i podział ról technicznych (3 programistów React/Supabase) Zgodnie ze schematem "Wspierający", musicie zainicjować projekt. Aby nie wejść sobie w drogę na repozytorium GitHub, podzielcie się na niezależne moduły:

- Dev 1 (Gemini): Interaktywna mapa i pinezki. Integracja darmowego rozwiązania (np. Leaflet) w React. Odpowiadasz za wyświetlanie wydarzeń z odpowiednimi kategoriami na mapie oraz klikalne markery.

- Dev 2 (Claude): Baza danych i autoryzacja. Konfiguracja Supabase (tabele dla użytkowników, wydarzeń i ogłoszeń) oraz stworzenie formularza logowania i dodawania nowego wydarzenia na mapę.

- Dev 3 (Claude): Moduł społecznościowy. Wdrożenie czatów podpiętych pod kategorie wydarzeń z wykorzystaniem Supabase Realtime oraz funkcjonalności tablicy ogłoszeń.

3. Wypełnienie pustych karteczek na schemacie Możecie uzupełnić puste miejsca na tablicy następującymi zadaniami rozwojowymi projektu:

- Żółta karteczka: Makiety UX/UI oraz badanie person (Pitch Deck).

- Różowa karteczka 1: Model bazy danych i uwierzytelnianie (Supabase Auth).

- Różowa karteczka 2: Integracja biblioteki mapy i geolokalizacji.

- Różowa karteczka 3: System tworzenia wydarzeń (formularze w React).

- Różowa karteczka 4: Konfiguracja PWA (Manifest, Service Workers), aby aplikację dało się zainstalować bezpośrednio na telefonie.

Skupcie się na tym, aby dowieźć podstawowy obieg ("happy path") – użytkownik wchodzi, widzi punkty na mapie i może dodać własne wydarzenie. Powodzenia!